102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标

水稳料运输

招 标 文 件

安徽省新路建设工程集团有限责任公司

物资设备部

二○一四年六月

目    录

一、通知及说明

二、投标邀请书

三、投标文件内容格式

（一）投标文件

（二）授权书

（三）投标单位资格证明资料

一、招标通知

致：各运输商

我公司承担的102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标工程施工，预计七月上旬将进行路面水稳层施工。为保证该工程顺利实施，经项目部会议研究决定，对所用运输车辆进行公开招标，通过招标确定1家运输单位。

经项目部研究决定，拌和站设在本项目桩号K124+700处左侧五十铺拌和站院内，全线施工桩号为K122+620-K131+017，全长8.397公里，从拌和站内到施工现场平均距离约3km，水稳运输总量约280000吨；运输方可对此拌和站水稳运输进行报价投标。该项目所用运输车辆均为自卸车，现我方对运输商提出以下几点要求：

- 运输车辆手续齐全，性能良好，不少于25辆；

- 车辆最少运料净重必须在25吨以上，达不到要求者，禁止使用；

- 所有运输车辆车厢上应加有帆布覆盖；

- 装料时车厢内不允许有其它残留货物（如：砂子、石子、废料）；

潜在中标人应满足以下条件：

1、进度要求：运输方应根据甲方施工要求及时运输料，保证工程顺利进行。如因车辆不能及时运输造成停工，运输方应赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权从运输款中扣除相应费用，并可终止合同另外选择运输商。

2、运输要求：要求采用自卸车运输，卸料由供方负责，运输商配合甲方卸料。

3、道路协调：运输商无条件自行解决运输方面的道路关系问题，如车辆在运输过程中，因车辆被查、扣除或手续不全等原因，耽误甲方施工，一切损失由运输商承担。

4、付款条件：不少于50000吨结算一次，供料商提供发票等相关手续签报后支付60%的运输款，余下40%的运输款待工程完工后结清，运输商不得要求提前付款。

5、其他优惠条件：（1）运输款支付比例低于60%；（2）每次结算运输数量超过50000吨，（3）承诺按项目部要求及时运输。

6、评标标准：再满足以上条件的前提下，各运输商在充分调查的基础上就两个拌和站的运距分别报价，价格较低且不高于标底价的优先。

7、投标人必须在2014年6月8日下午17：00之前向安徽省新路建设工程集团有限责任公司102省道阜颍路04标项目部（帐号：6216666300000396742 中行阜阳分行营业部  张峰）提交壹拾万元人民作为投标保证金。

8、开标时间：2014年6月9日下午15:30（如有变化另行通知）

9、开标地点：安徽省新路建设工程集团有限责任公司三楼会议室。

注意事项：

开标现场运输商报价单填好应密封，送达时间不得迟于开标时间点，如有违背以上情况视为废标。

102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目部

二〇一四年六月三日

二、投标邀请书

各供应商：

我公司承担的  102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标  工程因施工需要，需进行 水稳运输 招标，现进行邀请/公开招标。本次招标的主要要求如下表：

| 序号 | 项目名称 | 起点至终点 | 总运距（km） | 平均运距（km） | 运输总量（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水稳运输 | K122+620-K131+017 |  | 3.0 | 280000 |
| 二 | 投标条件 |  |  |  |  |
| 1 | 投标人资格 | 公司营业执照、经营许可证或个人身份证 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 在开标时间前向本招标人提交投标保证金 10万 元 |  |  |  |
| 3 | 保证金退还 | 在确定中标人后3个工作日内退还给未中标人，中标人的投标保证金需在项目部支付其首笔合同价款时一并退还。 |  |  |  |
| 三 | 评标办法 | 现场开标、价低取优 |  |  |  |
| 四 | 价款支付条件 | 每期不少于50000吨结算一次，供料商提供符合财务要求的合格发票等相关手续后支付60%，余下40%材料款待工程完工业主交工验收后付清。 |  |  |  |
| 五 | 开标 |  |  |  |  |
| 1 | 时间 | 2014年6月9日 15:30 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司三楼会议室 |  |  |  |
| 六 | 联系人 |  |  |  |  |
| 1 | 联系人姓名 | 王侠 刘泽英 |  |  |  |
| 2 | 联系电话 | 0558-2226138 13965592275 |  |  |  |

102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目经理部

二〇一四年六月三日

三、投标文件内容格式

（一）投标书

（二）授权书

（三）投标单位资格证明资料

投 标 书

致：102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标项目经理部

1、在研究了贵方关于102省道颍上江店孜至阜阳四十铺段改建工程04标的投标邀请书后，我方愿按照以下报价承担水稳材料的运输，工程量报价清单如下表：

投标报价清单

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标内容 | 水稳运输 |  |  |
| 水稳运输桩号 | K122+620-K131+017 |  |  |
| 招标运输数量（吨） | 约280000吨 |  |  |
| 水稳平均运距 | 3.0km |  |  |
| 投标单价（元/吨） | 报价 |  |  |
|  | 每超1公里 |  |  |

2、鉴于我运输方已现场查看比对现场运距，如果贵方接受我方投标，我运输方将保证提供符合贵方运输要求的车辆，如果我方运抵现场的水稳料因运输不及时，导致延时不合格，我方将立即运离施工现场，绝不纠缠，并向贵方表示歉意，并赔偿甲方所有损失。

3、运输方应根据甲方施工要求及时运输料，保证工程顺利进行。如因车辆不能及时运送造成停工，运输方应赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权从运输款中扣除相应费用，并可终止合同另外选择运输商。

4、我方承诺每期结算量不低于       吨 ，并负责提供符合财务要求的运输发票，待相关手续签报后，申请支付本期    %的材料款，余下     % 部分待完工交工验收合格，结算支付后结算，期间我方不再要求支付任何款项。

5、我方同意在从规定的开标之日起  2天内，严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8、其他承诺优惠条件：

①每期结算数量不低于     吨;

②每期申请支付材料款比例不高于     ％。

投标人单位(签章)：

投标代表人姓名（签章或按手印）：

投标人地址：

联系电话：

日期：     年    月    日

（二）授 权 书

致：  安徽省新路建设工程集团有限责任公司

本授权书宣告：（投标人全称）   （职务）   （姓名） 合法地代表我单位，授权 （投标人） 的（职务）    （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在102省道颍上江店孜至阳四十铺段改建工程04标项目部水稳运输投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人：     （盖章）

授    权    人：     （签字）

被授权的代理人：     （签字）

日          期：     年    月     日

（三）投标单位资格证明资料

（资质证书、营业执照、税务登记证、业绩证明材料）