阜阳市公路工程有限责任公司

工程项目施工内业资料检查考核办法

一、总则

为加强公司项目部内业资料管理，提高各施工项目内业资料归档整理的准确性、及时性，促进各项目管理的规范化与标准化，公司特制订本检查考核办法。

二、 内业资料检查考核范围

1.工程开工报告；

2. 施工组织设计操作性、针对性及批复；

3.施工技术交底及安全交底记录；

4. 专项施工方案及专家论证；

5.工程施工日志；

6.砂、石、钢材、水泥、沥青等各种施工材料的试验报告，水泥、钢材及其他主要材料的出厂合格证；

7.工地试验台帐、现场试验检测资料，标准试验完整性及批复；

8.各分项工程施工资料、质量评定资料及中间交工证书签发及时性

9. 各项隐蔽工程检查记录；

10.工程计量资料及变更资料；

三、内业资料管理要求

1.要求各类记录、资料及时填写、整理并归档

2.保证技术资料、试验资料符合设计和有关规范要求

四、检查评分等级：优良： 85-100分，合格：75-85分，不合格：75以下。

内业资料检查评分表

| 《施工组织设计》 （10分） | 检查内容 | 评分标准 | 检查得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、《施工组织设计》文件 | 无《施工组织设计》，扣5分 |  |  |
|  | 2、《施工组织设计》审批 | 公司、监理两级审批，每缺一项扣2分 |  |  |
|  | 3、《施工组织设计》的适用性 | 人员、进度、施工方案与本项目的适用性，每一处不适用扣2分 |  |  |
| 《专项施工方案》 （5分） | 1、专项施工方案齐全 | 每缺一项扣2分 |  |  |
|  | 2、专项施工方案评审 | 评审手续每缺一项扣1分 |  |  |
|  | 3、专项方案内容适用性 | 每一处不适用扣1分 |  |  |
| 试验资料 （30分） | 1、试验台帐 | 记录不全，每一处扣2分 |  |  |
|  |  | 漏项、错项，每一处扣1分 |  |  |
|  | 2、试验资料 | 资料及时齐全，每缺一份扣2分 |  |  |
|  |  | 假数据、假资料，每发现一处扣2分 |  |  |
|  |  | 试验报告、资料内容齐全，签字、盖章齐全，每错、漏一处扣2分 |  |  |
|  |  | 将不合格材料、构件按合格使用，每发现一次扣5分 |  |  |
| 施工自检资料 （35分） | 1、资料及时性 | 资料及时齐全，每缺一份扣2分 |  |  |
|  | 2、资料规范性 | 资料内容符合规范要求，每一处不符合扣2分 |  |  |
| 评定、中间交工证书 （10分） | 1、评定资料 | 评定及时，每缺一份扣1分 |  |  |
|  |  | 评定内容齐全、符合规范要求，每错、漏一项扣1分 |  |  |
|  | 2、中间交工证书 | 无交工证书或签字不全，每发现一项扣1分 |  |  |
| 合同管理文件 （10） | 1、计量资料 | 计量资料内容齐全，每缺一份扣2分 |  |  |
|  | 2、变更资料 | 变更资料手续完善，每缺一项扣2分 |  |  |